Grobplanung

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | **Aktivität** |
| 20.09.2016 | Kickoff Meeting |
| 03.10.2016 | Abschluss Grobplanung |
| ab 03.10.2016 | Übergabe der Messgeräte |
| 24.10.2016 | Einarbeitung in Swift und aufsetzen der Programmierumgebung |
| 24.10.2016 | Einarbeitung in TCP-Protokoll und Dateiformate |
| bis 03.11.2016 | Zwischengespräch (Abschluss Planung / Start Realisierung) |
| bis 06.11.2016 | Feinplanung |
| 30.11.2016 | Pflichtenheft |
| 30.11.2016 | Proof of Concept für Kommunikation zwischen Spektrometer und App |
| 14.12.2016 | Definitives Pflichtenheft (unterzeichnet) |
| 21.12.2016 | Erster Prototyp mit UI Vorschlag |
| 25.01.2017 | Zweiter Prototyp (Erweiterung des Funktionsumfangs) |
| 01.03.2017 | Finale Version der App |
| ab 01.03.2017 | Verbesserungen, Bugfixes mit anschliessendem AppStore Rollout (Termin kann variieren, je nach Zulassung durch Apple) |