Arbeitsjournale und Statusberichte

In diesem Dokument wird zu den jeweils gewünschten Zeitpunkten den aktuellen Stand des Projektes kurz rapportiert und mit den Tätigkeiten in Form eines groben Arbeitsjournals ergänzt.

# Statusbericht mit Arbeitsjournal bis 02.10.2016

In den von Herr Hueni erhaltenen Dokumenten konnten wir bereits wichtige Informationen über die Verbindung und Dateiformate herauslesen. Aus diesen Informationen haben wir eine erste Grobplanung erstellt. Ebenfalls konnten wir einige Basisthemen in Swift anschauen.

Um das Pflichtenheft und eine detailliertere Planung zu erstellen sind wir nun bald auf ein erstes Testgerät angewiesen um die bestehende Funktionalität genau zu analysieren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalenderwoche** | **Tätigkeit** |
| 39 | Startsitzung |
| 39 | Sichtung der Dokumente |
| 40 | Erstellen einer Gorbplanung |
| 40 | Einarbeitung in Swift 3 (Programmierumgebung, TCP Verbindung) |

# Statusbericht mit Arbeitsjournal bis 15.10.2016

Wir konnten bei Herr Hueni an der Universität zwei Testgeräte in Empfang nehmen. In erster Linie ging es in den letzten Tagen darum die Spektrometer in Betrieb zu nehmen und Auszuprobieren. Anhand der bestehender Software können wir nun beginnen das Pflichtenheft auszuarbeiten.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalenderwoche** | **Tätigkeit** |
| 41 | Abholen der Spektrometer |
| 41 | Inbetriebnahme |