Arbeitsjournale und Statusberichte

In diesem Dokument wird zu den jeweils gewünschten Zeitpunkten den aktuellen Stand des Projektes kurz rapportiert und mit den Tätigkeiten in Form eines groben Arbeitsjournals ergänzt.

# Statusbericht 02.10.2016

In den von Herr Hueni erhaltenen Dokumenten konnten wir bereits wichtige Informationen über die Verbindung und Dateiformate herauslesen. Aus diesen Informationen haben wir eine erste Grobplanung erstellt. Ebenfalls konnten wir einige Basisthemen in Swift anschauen.

Um das Pflichtenheft und eine detailliertere Planung zu erstellen sind wir nun bald auf ein erstes Testgerät angewiesen um die bestehende Funktionalität genau zu analysieren.

# Statusbericht bis 15.10.2016

Wir konnten bei Herr Hueni an der Universität zwei Testgeräte in Empfang nehmen. In erster Linie ging es in den letzten Tagen darum die Spektrometer in Betrieb zu nehmen und Auszuprobieren. Anhand der bestehender Software können wir nun beginnen das Pflichtenheft auszuarbeiten.

# Statusbericht bis 30.11.2016

Wir konnten die Meilensteine „Anforderungen“ und „Proof of Concept“ am 30.11.2016 abschliessen. Unser Kunde hat das Pflichtenheft nach einer Überarbeitung akzeptiert und unterzeichnet. Ein erster Prototyp um die Rückgabetypen abzubilden und die Verbindung zum Spektrometer herzustellen konnten wir in Swift implementieren. Nun geht es darum bis zum nächsten Meeting mit dem Kunden die Anforderungen der Priorität 1 umzusetzen.

# Statusbericht bis 03.01.2017

Am Meeting, vom 16.12.2016 konnten wir unseren ersten Prototypen präsentieren, welcher die Anforderungen mit Priorität 1 erfüllt. Wir hatten allerdings noch mit dem Interpretieren der Daten zu kämpfen. Kurz darauf, konnten wir den Fehler finden und haben diesen behoben. Zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir nicht weiter an der Bachelorthesis gearbeitet.